# TODO - AMÉLIORATIONS ET TÂCHES RESTANTES

Projet : HappyRow Core
Date : 5 janvier 2026
Statut : Dossier CDA finalisé, améliorations post-CDA

## 🎯 Priorité HAUTE (Avant soutenance CDA)

### ✅ Dossier professionnel

- Créer les 12 sections du dossier

- Table des matières complète

- README et guide de finalisation

- Personnaliser avec vos informations

  - Remplacer [Votre Nom] dans tous les fichiers

  - Ajouter vos coordonnées (email, LinkedIn, GitHub)

  - Personnaliser les remerciements (section 12)

  - Créer une page de garde avec photo

### ✅ Préparation soutenance

- Créer les slides de présentation

  - 15-20 slides maximum

  - Introduction (2 min)

  - Architecture (5 min)

  - Réalisations techniques (8 min)

  - Sécurité et qualité (3 min)

  - Conclusion (2 min)

- Préparer la démonstration

  - Collection Postman complète et testée

  - Scénarios de démonstration prêts

  - Tests négatifs (erreurs) préparés

  - Vérifier que l’application est accessible

- Anticiper les questions

  - Pourquoi Kotlin vs Java/Spring ?

  - Comment garantir la sécurité ?

  - Difficultés rencontrées ?

  - Évolutions prévues ?

  - Choix d’architecture (hexagonale) ?

### 📄 Documentation

- Relire et corriger le dossier

  - Vérifier la cohérence entre sections

  - Corriger orthographe/grammaire

  - Vérifier les numéros de page

  - S’assurer que tous les liens fonctionnent

- Préparer les annexes

  - Sélectionner le code source à inclure

  - Générer rapports JaCoCo (./gradlew test jacocoTestReport)

  - Exporter collection Postman en JSON

  - Créer diagrammes haute résolution (PNG/SVG)

  - Compiler le glossaire

- Export final

  - Convertir en PDF

  - Ajouter en-têtes/pieds de page

  - Créer table des matières automatique

  - Vérifier la qualité des images

  - Nommer : NOM_Prenom_CDA_2026.pdf

## 🔴 Priorité HAUTE (Post-CDA, Court terme Q1-Q2 2025)

### 🧪 Tests automatisés

Statut : Partiellement implémenté (objectif 80% non atteint)

- Tests unitaires (Use Cases)

  - CreateEventUseCaseTest (exemple en section 9)

  - UpdateEventUseCaseTest

  - DeleteEventUseCaseTest

  - GetEventsByOrganizerUseCaseTest

  - Idem pour Participants, Resources, Contributions

  - Objectif : 70% de couverture Domain

- Tests d’intégration (Endpoints + DB)

  - CreateEventEndpointIntegrationTest (exemple en section 9)

  - Tests pour tous les endpoints (12 endpoints)

  - Utiliser Testcontainers PostgreSQL

  - Objectif : 20% de couverture Infrastructure

- Tests de sécurité

  - Tests d’injection SQL automatisés

  - Tests CORS (origines autorisées/refusées)

  - Tests validation (données invalides)

  - Tests rate limiting (futur)

- Configuration JaCoCo

  - Vérifier configuration dans build.gradle.kts

  - Générer rapports HTML + XML

  - Intégrer dans CI/CD (GitHub Actions)

  - Ajouter badge de couverture dans README

Fichiers à créer :

domain/src/test/kotlin/
  com/happyrow/core/domain/event/
    create/CreateEventUseCaseTest.kt
    get/GetEventsByOrganizerUseCaseTest.kt
    update/UpdateEventUseCaseTest.kt
    delete/DeleteEventUseCaseTest.kt

infrastructure/src/test/kotlin/
  com/happyrow/core/infrastructure/event/
    create/CreateEventEndpointIntegrationTest.kt
    get/GetEventsEndpointIntegrationTest.kt
    ...

### 🔐 Authentification robuste

Statut : ✅ JWT implémenté avec Supabase

- Implémenter JWT

  - Ajout dépendance JWT (auth0/java-jwt)

  - Service SupabaseJwtService pour validation tokens

  - Validation avec signature HMAC256

  - Extraction userId et email depuis token

  - Plugin Ktor personnalisé JwtAuthenticationPlugin

  - Endpoints POST /auth/login et /auth/register → Géré par Supabase

- Intégration Supabase Auth

  - Configuration depuis variables d’environnement

  - Validation issuer et audience

  - Gestion des erreurs de validation

  - Extraction sécurisée des claims

- Gestion des rôles (Phase 2)

  - Enum UserRole (ORGANIZER, PARTICIPANT, ADMIN)

  - Table user_roles

  - Middleware pour vérifier les rôles

  - Permissions granulaires

- Tokens de rafraîchissement (Phase 2)

  - Refresh tokens stockés en DB

  - Endpoint POST /auth/refresh

  - Expiration automatique

  - Révocation des tokens (blacklist)

Estimation phase 2 : 1-2 semaines

### 📊 Monitoring et observabilité

Statut : Logs basiques uniquement

- OpenTelemetry

  - Ajouter dépendance OpenTelemetry Kotlin

  - Configurer instrumentation automatique

  - Exporter vers backend (Jaeger local ou cloud)

- Métriques

  - Micrometer pour Ktor

  - Métriques custom (temps de réponse, erreurs)

  - Endpoint /metrics (Prometheus format)

- Logs structurés

  - Migration vers logs JSON (Logstash format)

  - Ajout de trace IDs

  - Niveaux de logs appropriés

- Dashboards

  - Grafana (self-hosted ou cloud)

  - Dashboard temps de réponse

  - Dashboard erreurs

  - Dashboard base de données

- Alertes

  - Alertes sur erreurs 5xx (email/Slack)

  - Alertes sur temps de réponse > 500ms

  - Alertes sur uptime < 95%

Estimation : 1-2 semaines

## 🟠 Priorité MOYENNE (Q3-Q4 2025)

### 🌐 Frontend React

Statut : Non implémenté

- Setup projet

  - Create React App avec TypeScript

  - Configuration TailwindCSS

  - Configuration ESLint + Prettier

  - Routing (React Router)

- Pages principales

  - Page d’accueil

  - Page de connexion/inscription

  - Dashboard (liste des événements)

  - Création d’événement (formulaire)

  - Détail d’événement

  - Gestion des participants

  - Gestion des ressources/contributions

- Composants

  - EventCard

  - EventForm

  - ParticipantList

  - ResourceList

  - Navigation

  - Modals (confirmations)

- API Client

  - Axios ou Fetch configuré

  - Gestion des tokens JWT

  - Gestion des erreurs

  - Types TypeScript générés depuis API

- Déploiement

  - Vercel (gratuit)

  - CI/CD GitHub Actions

  - Variables d’environnement

Estimation : 4-6 semaines

### 📧 Notifications et emails

Statut : Non implémenté

- Système d’envoi d’emails

  - Service (SendGrid, Mailgun, ou AWS SES)

  - Templates HTML d’emails

  - Email d’invitation à un événement

  - Email de confirmation de participation

  - Email de rappel (J-3, J-1)

- Notifications push (optionnel)

  - Firebase Cloud Messaging

  - Notifications navigateur (Web Push API)

- Préférences utilisateur

  - Opt-in/opt-out notifications

  - Fréquence des notifications

Estimation : 1-2 semaines

### 🚀 Optimisations performance

Statut : Performance OK mais améliorable

- Cache Redis

  - Setup Redis (local + production)

  - Cache des événements par organisateur

  - Cache des participants par événement

  - Invalidation cache (write-through)

- Optimisations base de données

  - Index sur colonnes fréquemment recherchées

    - event.creator

    - participant.event_id

    - resource.event_id

  - Requêtes N+1 : utiliser joins

  - Connection pooling (déjà fait avec HikariCP)

- Pagination

  - Pagination des événements (limit/offset)

  - Pagination des participants

  - Cursor-based pagination (futur)

- Compression

  - Gzip pour les réponses JSON

  - Configuration Ktor Compression plugin

Estimation : 1 semaine

### 🔒 Sécurité avancée

Statut : Sécurité de base OK, améliorations possibles

- Rate limiting

  - Ktor Rate Limit plugin

  - Limite par IP : 100 req/min

  - Limite par utilisateur : 1000 req/heure

- CSRF Protection

  - Tokens CSRF pour forms

  - Double submit cookies

- Content Security Policy

  - Header CSP configuré

  - Uniquement les origines de confiance

- Audit logs

  - Journalisation des actions sensibles

  - Qui a créé/modifié/supprimé quoi et quand

- Chiffrement au repos

  - Chiffrement des emails en base (AES-256)

  - Gestion des clés (AWS KMS ou HashiCorp Vault)

Estimation : 1-2 semaines

## 🟢 Priorité BASSE (2026+)

### 📱 Application mobile

Statut : Non prévu à court terme

- Kotlin Multiplatform Mobile (KMP)

  - Setup projet KMP

  - Partage du code Domain

  - Partage des DTOs et validation

  - UI native iOS (SwiftUI) + Android (Compose)

- Fonctionnalités mobile

  - Notifications push natives

  - Géolocalisation (événements à proximité)

  - Mode offline

  - Appareil photo (QR codes)

Estimation : 2-3 mois

### 🔗 Intégrations tierces

Statut : Non implémenté

- Calendrier

  - Export iCal (.ics)

  - Intégration Google Calendar API

  - Intégration Outlook Calendar

- Réseaux sociaux

  - Partage événement sur Facebook

  - Partage événement sur Twitter/X

  - Partage événement sur WhatsApp

- Paiements (si gestion financière)

  - Stripe pour les paiements

  - PayPal

  - Remboursements automatiques

Estimation : 3-4 semaines

### 🤖 Intelligence artificielle

Statut : Idée prospective

- Recommandations

  - Suggérer des participants basés sur l’historique

  - Suggérer des ressources basées sur le type d’événement

  - Suggérer des lieux populaires

- Analyse prédictive

  - Prédire le taux de participation

  - Estimer les besoins en ressources

- Assistant conversationnel

  - Chatbot pour créer des événements

  - Intégration GPT API

Estimation : 1-2 mois

## 📦 Infrastructure et DevOps

### 🐳 Améliorations Docker

- Multi-stage build optimisé

  - Déjà implémenté (180 MB)

  - Réduire davantage avec distroless image

- Docker Compose pour production

  - Service backend

  - Service PostgreSQL

  - Service Redis (futur)

  - Service Nginx (reverse proxy)

### ☸️ Kubernetes (si scalabilité nécessaire)

- Manifests Kubernetes

  - Deployment backend (replicas: 3)

  - Service backend (LoadBalancer)

  - StatefulSet PostgreSQL

  - ConfigMaps et Secrets

  - Ingress (HTTPS)

- Helm Charts

  - Chart HappyRow Core

  - Values pour dev/staging/prod

- Auto-scaling

  - Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

  - Metrics Server

Estimation : 2-3 semaines

### 🔄 CI/CD amélioré

- Tests de charge automatisés

  - Scripts K6 ou Gatling

  - Exécution dans CI/CD

  - Rapports de performance

- Scan de sécurité automatique

  - Snyk dans GitHub Actions

  - Trivy pour scan images Docker

  - Dependabot pour mises à jour dépendances

- Déploiement multi-environnements

  - Environnement staging (test)

  - Environnement production

  - Blue-green deployment

## 📚 Documentation

### 📖 Documentation API

- OpenAPI/Swagger

  - Générer spec OpenAPI 3.0

  - Plugin Ktor OpenAPI

  - Interface Swagger UI

  - Héberger sur /docs

- Postman/Insomnia

  - Collection Postman basique

  - Collection complète (12 endpoints)

  - Tests automatisés dans Postman

  - Publication sur Postman Public API Network

### 📝 Documentation développeur

- CONTRIBUTING.md

  - Guide pour contribuer

  - Conventions de code

  - Processus de pull request

- ARCHITECTURE.md

  - Explication détaillée de l’architecture

  - Diagrammes actualisés

  - ADR (déjà en Notion, migrer vers repo)

- Guides

  - Guide de déploiement local

  - Guide de déploiement production

  - Guide de troubleshooting

## 🎨 Améliorations UX/UI (Frontend)

### 🌈 Design System

- Composants UI

  - Bibliothèque de composants (Storybook)

  - shadcn/ui ou Material-UI

  - Thème personnalisé HappyRow

- Responsive design

  - Mobile-first

  - Tablette

  - Desktop

- Accessibilité (RGAA)

  - Navigation au clavier

  - Support lecteurs d’écran

  - Contraste suffisant

  - Labels appropriés

## 🌍 Internationalisation

- i18n

  - Backend : messages d’erreur multilingues

  - Frontend : React i18next

  - Langues : FR, EN (minimum)

  - Détection automatique de la langue

## 📊 Analytics

- Suivi utilisateur

  - Google Analytics ou Plausible

  - Événements (création, participation, etc.)

  - Funnels de conversion

- Métriques métier

  - Nombre d’événements créés

  - Taux de participation

  - Ressources les plus populaires

  - Dashboard admin

## 🧹 Refactoring et dette technique

### 🔧 Code improvements

- Réduire duplication

  - Extraire code commun Repositories

  - Extraire code commun Endpoints

  - Utiliser génériques où possible

- Améliorer gestion erreurs

  - Hiérarchie d’exceptions plus claire

  - Messages d’erreur plus explicites

  - Codes d’erreur standardisés

- Améliorer validation

  - Bibliothèque de validation (Konform)

  - Validation centralisée

  - Messages de validation clairs

## ✅ Checklist pré-production

Avant de passer en production réelle (au-delà du MVP) :

- ✅ Tests : Couverture ≥ 80%

- ✅ Sécurité : 0 vulnérabilité critique

- ✅ Performance : p95 < 200ms

- ✅ Documentation : API complète + guides

- ✅ Monitoring : Métriques + alertes

- ✅ Backups : Automatiques quotidiens

- ✅ SSL/TLS : Certificats valides

- ✅ RGPD : Conformité complète

- ✅ Authentification : JWT implémenté

- ✅ Rate limiting : Protection DoS

- ✅ Logs : Structurés et centralisés

- ✅ CI/CD : Pipeline stable

- ✅ Rollback : Procédure documentée

- ✅ Support : Contact/FAQ

- ✅ Legal : CGU + Politique de confidentialité

## 💰 Budget prévisionnel (post-MVP)

| Service | Plan | Coût mensuel |
| --- | --- | --- |
| Render Web Service | Starter | 7 $ |
| Render PostgreSQL | Standard | 7 $ |
| Redis (Upstash) | Free/Paid | 0-10 $ |
| SendGrid (emails) | Free (100/jour) | 0 $ |
| Vercel (frontend) | Free | 0 $ |
| Sentry (monitoring) | Free | 0 $ |
| Domaine (.com) | Annuel | ~1 $/mois |
| Total |  | 15-25 $/mois |

Pour production à grande échelle : - Render Professional : 25 $/service - PostgreSQL Production : 50 $ - Redis : 10-50 $ - CDN : 5-20 $ - Total : 100-150 $/mois

## 📅 Roadmap suggérée

### Version 1.0 (Actuelle - MVP CDA)

- ✅ API REST CRUD complète

- ✅ Architecture hexagonale

- ✅ Sécurité de base (OWASP)

- ✅ CI/CD automatisé

- ✅ Déploiement Render

### Version 1.5 (Q2 2025 - Post-CDA)

- ✅ Tests automatisés (80% couverture)

- ✅ Authentification JWT

- ✅ Monitoring (OpenTelemetry + Grafana)

- ✅ Documentation API (OpenAPI)

### Version 2.0 (Q3-Q4 2025)

- ✅ Frontend React + TypeScript

- ✅ Notifications emails

- ✅ Optimisations (Redis, indexes)

- ✅ Rate limiting et sécurité avancée

### Version 3.0 (2026)

- ✅ Application mobile (KMP)

- ✅ Intégrations (Calendar, réseaux sociaux)

- ✅ Intelligence artificielle (recommandations)

- ✅ Kubernetes pour scalabilité

## 🎯 Conclusion

Statut actuel : ✅ MVP fonctionnel et dossier CDA complet

Priorités immédiates : 1. Finaliser le dossier (personnalisation, relecture, export PDF) 2. Préparer la soutenance (slides, démo, questions) 3. Implémenter les tests automatisés (post-CDA) 4. Ajouter l’authentification JWT (post-CDA)

Vision long terme : Application complète (backend + frontend + mobile) avec fonctionnalités avancées et scalabilité.

Le projet HappyRow Core a une base solide et peut évoluer progressivement vers une application de production complète ! 🚀